个人周报

报告期：2016-10-31至2016-11-6

报告人：李月婷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 文档撰写（功能效果分析） | 2016-11-01~2016-11-06 | 100% |
| 学习EA | 2016-11-01~2016-11-11 | 50% |
| 项目需求规格说明书 | 2016-11-03~2016-11-06 | 100% |
| 界面设计 | 2016-11-06~2016-11-11 | 50% |

* **问题和关注点**

界面原型的框架注意一致

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 界面设计 | 2016-11-06~2016-11-11 | 100% |
| 学习EA | 2016-11-01~2016-11-11 | 100% |
| 沟通计划管理 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |
| 开发前台页面模板 | 2016-11-12~2016-11-20 | 50% |
| 人力资源计划、人员配备管理计划 | 2016-11-07~2016-11-09 | 100% |

报告期：2016-11-07至2016-11-13

报告人：李月婷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 学习EA | 2016-11-01~2016-11-11 | 100% |
| 界面设计 | 2016-11-06~2016-11-11 | 100% |
| 人力资源计划、人员配备管理计划 | 2016-11-07~2016-11-09 | 100% |
| 沟通计划管理 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |
| 开发前台页面模板 | 2016-11-12~2016-11-20 | 50% |

* **问题和关注点**

文档注意细节，合理安排人力资源。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 开发前台页面模板 | 2016-11-12~2016-11-20 | 100% |

报告期：2016-11-14至2016-11-20

报告人：李月婷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 开发前台页面模板 | 2016-11-12~2016-11-20 | 100% |

* **问题和关注点**

注意细节。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |

报告期：2016-11-21至2016-11-27

报告人：李月婷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 数据库设计 | 2016-12-01~2016-12-7 | 50% |
| 后台搭建 | 2016-12-01~2016-12-7 | 50% |

报告期：2016-11-28至2016-12-04

报告人：李月婷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 数据库设计 | 2016-12-01~2016-12-7 | 50% |
| 后台搭建 | 2016-12-01~2016-12-7 | 50% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 数据库设计 | 2016-12-01~2016-12-7 | 100% |
| 后台搭建 | 2016-12-01~2016-12-7 | 100% |
| 后台与数据库连接 | 2016-12-05~2016-12-11 | 100% |

报告期：2016-12-05至2016-12-11

报告人：李月婷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 数据库设计 | 2016-12-01~2016-12-7 | 100% |
| 后台搭建 | 2016-12-01~2016-12-7 | 100% |
| 后台与数据库连接 | 2016-12-05~2016-12-11 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 数据库完善 | 2016-12-12~2016-12-18 | 100% |

报告期：2016-12-12至2016-12-18

报告人：李月婷

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 数据库完善 | 2016-12-12~2016-12-18 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 无 |  |  |