个人周报

报告期：2016-10-31至2016-11-6

报告人：王季姝

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 学习EA | 2016-11-01~2016-11-11 | 50% |
| 界面原型-后台所有页面 | 2016-11-02~2016-11-06 | 100% |

* **问题和关注点**

界面原型的框架注意一致

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 学习EA | 2016-11-01~2016-11-11 | 100% |
| 系统用例及时序图设计（EA） | 2016-11-07~2016-11-10 | 100% |
| 数据库设计说明书 | 2016-11-17~2016-11-11 | 100% |

报告期：2016-11-07至2016-11-13

报告人：王季姝

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 学习EA | 2016-11-01~2016-11-11 | 100% |
| 系统用例及时序图设计（EA） | 2016-11-07~2016-11-10 | 100% |
| 数据库设计说明书 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**

文档注意细节，合理安排人力资源。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 数据库搭建与后台页面模板与开发 | 2016-11-15~2016-11-27 | 50% |

报告期：2016-11-14至2016-11-20

报告人：王季姝

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 数据库搭建与后台页面模板与开发 | 2016-11-15~2016-11-27 | 50% |

* **问题和关注点**

注意细节。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 数据库搭建与后台页面模板与开发 | 2016-11-15~2016-11-27 | 100% |

报告期：2016-11-21至2016-11-27

报告人：王季姝

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 数据库搭建与后台页面模板与开发 | 2016-11-15~2016-11-27 | 100% |

* **问题和关注点**

。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台首页重新开发 | 2016-12-01~2016-12-7 | 50% |

报告期：2016-11-28至2016-12-04

报告人：王季姝

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 前台首页重新开发 | 2016-12-01~2016-12-7 | 50% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台首页重新开发 | 2016-12-01~2016-12-7 | 100% |

报告期：2016-12-05至2016-12-11

报告人：王季姝

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 前台首页重新开发 | 2016-12-01~2016-12-7 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |

报告期：2016-12-12至2016-12-18

报告人：王季姝

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
|  |  |  |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 无 |  |  |